TCS APP
Plano Comercial, Técnico e Metodologia de Implantação

Aplicativo móvel para Defesa Civil, prefeituras e usuários individuais

Documento para avaliação dos proprietários do produto

Versão 1.0 — Julho de 2026

# 1. Resumo executivo

O TCS APP será comercializado como uma plataforma móvel de apoio a vistorias, gestão de agentes, padronização de relatórios e treinamento. O produto terá dois públicos: usuários individuais e organizações municipais. O aplicativo será a interface dos clientes em iOS e Android; o painel web será restrito aos proprietários e desenvolvedores para operação, suporte, planos e assinaturas.

A estratégia combina recursos liberados por plano — modelos de vistoria, ARV e treinamento — com limites de uso — agentes, vistorias, convites e armazenamento. Cada pessoa terá uma conta individual e uma única sessão ativa.

## Decisões centrais

Prefeituras serão organizações isoladas, com seus próprios agentes e dados.

Usuários comuns terão assinaturas individuais e não poderão compartilhar credenciais.

Convites de agentes serão vinculados à prefeitura que os criou.

O app exibirá e aplicará as permissões do plano; o painel web administrará o produto.

O histórico permanecerá acessível mesmo quando um limite de criação for atingido.

# 2. Posicionamento do produto

O produto não deve ser apresentado apenas como um formulário digital. Sua proposta é transformar o trabalho da Defesa Civil em um processo padronizado, rastreável e gerenciável: o agente executa a vistoria no celular, a coordenação acompanha a operação e os proprietários administram planos, organizações e suporte.

| Público | Problema resolvido | Valor entregue |
| --- | --- | --- |
| Usuário individual | Falta de padronização e histórico | Modelos de vistoria, relatórios e organização |
| Prefeitura / Defesa Civil | Equipes, dados e processos dispersos | Controle institucional, rastreabilidade e indicadores |
| Proprietários | Operação manual e pouca visibilidade | Assinaturas, limites, suporte e administração |

# 3. Catálogo de planos

Os nomes e limites abaixo são uma proposta inicial. Preços e quantidades devem ser validados com infraestrutura, suporte, treinamento e perfil real das prefeituras.

## 3.1 Planos para usuários individuais

| Recurso | Individual Básico | Individual Profissional |
| --- | --- | --- |
| Usuários | 1 | 1 |
| Sessões simultâneas | 1 | 1 |
| Modelos de vistoria | 1 | 2 |
| Vistorias/mês | 30 | 150 |
| Convites/mês | 10 | 50 |
| ARV | Não incluído | Opcional |
| Treinamento | Não incluído | Opcional |
| Relatórios | Básicos | Avançados |
| Suporte | Padrão | Prioritário |

## 3.2 Planos para prefeituras

| Recurso | Municipal Básico | Municipal Profissional | Municipal Completo |
| --- | --- | --- | --- |
| Agentes | Até 10 | Até 30 | Personalizado |
| Sessões por agente | 1 | 1 | Contratado |
| Modelos | 1 | 2 | Todos |
| Vistorias/mês | 300 | 1.000 | Personalizado |
| Convites/mês | 50 | 200 | Personalizado |
| ARV | Não | Não | Sim |
| Treinamento | Não | Não | Sim |
| Relatórios | Básicos | Avançados | Institucionais |
| Indicadores/mapas | Essenciais | Completos | Customizados |
| Suporte | Padrão | Prioritário | Especializado |

Os limites devem ser configuráveis no painel interno, sem republicar o aplicativo. O plano pode ser customizado por organização.

# 4. Usuários, organizações e logins

A unidade de cobrança individual é a própria conta. A unidade municipal é a organização, que contém vários agentes. O número de agentes é o número de pessoas habilitadas, e não o número de aparelhos.

| Conceito | Definição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Usuário | Pessoa com conta e histórico próprios | João Silva |
| Organização | Prefeitura contratante | Prefeitura de Cataguases |
| Agente | Usuário vinculado a uma organização | João como agente |
| Sessão | Login ativo em dispositivo | João no Android |
| Convite | Autorização de entrada vinculada | Convite de Cataguases |

## 4.1 Regra de um login por pessoa

Cada pessoa terá uma conta individual e poderá manter somente uma sessão ativa. Se o agente entrar em outro aparelho, o sistema informará que já existe sessão ativa. O coordenador ou o agente poderá encerrar a sessão anterior conforme a política contratada. Pessoas diferentes da mesma prefeitura podem trabalhar simultaneamente.

## 4.2 Convites vinculados à prefeitura

O agente não escolhe livremente o município. O convite criado pelo coordenador contém, no servidor, o identificador da organização. Ao validar o convite, o sistema cria o vínculo do agente com aquela organização; o app apenas exibe o município resultante.

Uso único e expiração automática.

Vínculo com organization_id da prefeitura.

Função definida no convite.

Vínculo opcional ao e-mail do agente.

Registro de quem criou, utilizou e quando.

Revogação pelo coordenador ou proprietários.

# 5. Experiência dentro do aplicativo

O app deve carregar o contexto do usuário ao iniciar: tipo de cliente, organização, plano, recursos e limites. O usuário verá recursos liberados; os bloqueados podem ser apresentados como oportunidade de upgrade.

## 5.1 Tela Minha assinatura

Plano, status e próxima renovação.

Usuários utilizados e vagas restantes.

Modelos liberados e bloqueados.

Vistorias, convites e armazenamento consumidos.

Histórico de cobranças e chamados.

Upgrade, renovação e contato com suporte.

## 5.2 Controle de consumo

Alertas aparecem em 80% e 100%. Ao atingir o limite, novas operações são bloqueadas de forma clara. Consulta, exportação e acesso ao histórico não devem ser bloqueados. Uma vistoria já iniciada deve ter uma janela de conclusão.

## 5.3 Recursos por plano

Cada modelo será identificado por um código de recurso, por exemplo: vistoria_residencial, vistoria_comercial, vistoria_arv e modo_treinamento. O app consulta as permissões antes de abrir cada fluxo.

# 6. Painel web interno dos proprietários

A versão web não será o produto operacional para agentes. Será o backoffice dos donos e desenvolvedores. O dashboard web existente do projeto pode evoluir para essa função, mantendo clientes finais no aplicativo móvel.

| Módulo | Funções principais |
| --- | --- |
| Visão geral | Clientes, assinaturas, receita, consumo, alertas e incidentes |
| Organizações | Prefeituras, contatos, contrato, plano, agentes e status |
| Planos | Preço, recursos, limites, add-ons e upgrade |
| Usuários | Contas, vínculos, sessões, bloqueios e histórico |
| Modelos | Cadastro, ativação, versão e associação aos planos |
| Assinaturas | Status, renovação, cancelamento e carência |
| Suporte | Tickets, prioridade, responsável, SLA e histórico |
| Auditoria | Login, convite, plano, bloqueio e ações administrativas |

# 7. Suporte e metodologia de atendimento

| Nível | Incluído | Meta de primeira resposta |
| --- | --- | --- |
| Padrão | Central de ajuda, e-mail e chamados no app | Até 2 dias úteis |
| Prioritário | E-mail, WhatsApp, prioridade e configuração | Até 1 dia útil |
| Especializado | Canal dedicado, implantação e treinamento | SLA contratado |

O coordenador municipal será o contato principal da prefeitura. Agentes podem abrir dúvidas operacionais; alterações de plano, inclusão de agentes e decisões administrativas ficam com o coordenador ou proprietários.

Dúvida: uso de telas, modelos e relatórios.

Operacional: convite, sessão, sincronização ou limite.

Financeiro: assinatura, renovação e upgrade.

Incidente crítico: indisponibilidade, falha de segurança ou inconsistência de dados.

## 7.1 Implantação municipal

Reunião de descoberta com a prefeitura.

Definição do coordenador e equipes.

Configuração da organização e dos modelos.

Criação ou importação de usuários.

Treinamento do coordenador.

Piloto com pequeno grupo.

Liberação geral e acompanhamento.

Avaliação após 30 dias.

# 8. Arquitetura funcional e de dados

A solução deve usar o Supabase como autenticação e fonte de dados, com segregação por organização. O app continuará em Expo/React Native para iOS e Android; o dashboard web continuará em React/Vite para uso interno.

| Entidade | Responsabilidade |
| --- | --- |
| organizations | Prefeituras e demais clientes institucionais |
| organization_members | Vínculo entre usuário, organização, função e status |
| plans | Catálogo comercial e versão do plano |
| plan_features | Modelos e recursos habilitados |
| subscriptions | Plano, status e datas |
| usage_counters | Consumo por organização, usuário e período |
| active_sessions | Sessão, aparelho, heartbeat e encerramento |
| invite_tokens | Convites vinculados a organization_id |
| support_tickets | Chamados, prioridade e responsável |
| audit_events | Histórico de ações relevantes |

A autorização deve ser aplicada no banco por políticas de acesso. O cliente não poderá enviar um município diferente para obter dados de outra prefeitura.

# 9. Metodologia de desenvolvimento

A implantação deve ser incremental, usando OpenSpec para registrar intenção, requisitos, decisões técnicas e tarefas antes da implementação. Cada mudança deve ser pequena, testável e revisável.

| Fase | Entrega | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1. Fundação | Planos, organizações, membros e permissões | Acesso limitado ao contexto correto |
| 2. Assinatura | Status, limites, consumo e tela de assinatura | Alertas e bloqueios funcionando |
| 3. Convites | Convite municipal e sessão única | Sem acesso cruzado |
| 4. Modelos | Recursos por plano e upgrade | ARV/treinamento respeitam o plano |
| 5. Backoffice | Clientes, planos, suporte e auditoria | Operação sem banco manual |
| 6. Piloto | Uma prefeitura e usuários individuais | Métricas e chamados avaliados |
| 7. Escala | Automação, cobrança e relatórios | Processo repetível |

## Critérios de qualidade

Testes das regras de limite e permissões.

Testes para impedir troca de organization_id.

Testes de concorrência para dois logins.

Testes offline e sincronização.

Auditoria de ações administrativas.

Backup e recuperação.

Documentação e treinamento.

# 10. Indicadores de negócio

Usuários individuais ativos.

Prefeituras contratantes.

Agentes ativos por prefeitura.

Conversão de teste para assinatura.

Uso dos modelos.

Clientes próximos do limite.

Renovação e cancelamento.

Tempo de resposta e resolução do suporte.

Custo de implantação municipal.

# 11. Riscos e decisões pendentes

| Risco/decisão | Tratamento recomendado |
| --- | --- |
| Limites muito baixos | Alertas, pacotes adicionais e carência |
| Compartilhamento de conta | Conta individual, sessão única e auditoria |
| Acesso entre prefeituras | organization_id, convite vinculado e políticas no banco |
| Suporte manual excessivo | Central de ajuda e automações |
| Planos difíceis de alterar | Catálogo configurável no banco |
| Adoção municipal lenta | Piloto, treinamento e coordenador patrocinador |
| Cobrança em lojas móveis | Definir estratégia e regras das lojas antes da venda |

# 12. Próximas decisões dos proprietários

Aprovar nomes e recursos dos planos.

Definir preços e período de teste.

Definir limites e política de excedentes.

Definir administração municipal no app ou portal futuro.

Definir canais e horários de suporte.

Escolher a primeira prefeitura piloto.

Aprovar a ordem das fases técnicas.

Conclusão: o TCS APP deve ser uma plataforma multi-organização, com planos baseados em recursos e limites de uso. O aplicativo entrega a operação para agentes e usuários individuais; o painel web entrega controle comercial, técnico e de suporte aos proprietários. Essa separação permite vender para pessoas e prefeituras sem misturar dados, permissões ou responsabilidades.